Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района на 2017-2030 годы

город Ростов-на-Дону

2017 год

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района на 2017-2030 годы

Разработчик: ООО «Технологии Сколково»

Директор Н.В. Гуназа _____________

М. П.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт Программы……………………………………………….….стр.6

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района ……………………………………………………………………………..………...стр.8

2.1 Анализ положения Новолеушковского сельского поселения Павловского района в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации …………………………………………………………….стр.8

2.2. Социально – экономическая и градостроительная характеристика Новолеушковского сельского поселения Павловского района, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса ………………стр.9

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района по видам транспорта……………………………………………………………….…стр.13

2.4. Характеристика сети дорог Новолеушковского сельского поселения Павловского района, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог …..стр.17

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Новолеушковского сельского поселения Павловского района, обеспеченность парковками (парковочными местами) …………………………………………..стр.22

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока ……………………………………….…...….стр.24

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения …………………………………………………………………………….………. стр.24

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств………………………..….стр.25

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения ……………….стр.27

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.стр.27

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района ………………………………………………….стр.29

2.12. Оценка нормативно - правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района ……………………………………стр.30

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района ………………..стр.32

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района ………………………………………стр.33

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Новолеушковского сельского поселения Павловского района ………………стр.33

3.2. Прогноз транспортного спроса Новолеушковского сельского поселения Павловского района, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района ……………………………………....стр.34

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта …………………………………………………………………………………….стр.34

3.4. Прогноз развития дорожной сети Новолеушковского сельского поселения Павловского района ………………………………………………….стр.35

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения ……………………………………………………………………………………..стр.36

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения ……..…стр.37

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения ……………………………………..стр.38

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района, с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта ……….…..….стр.40

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района, технико - экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) …………………………………………………………………………..стр.41

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта ……………………………………………………………………..….стр.44

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно - пересадочных узлов……………………………………………....стр.44

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства………………………………………………………………..…….стр.45

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения…………………………………………………….стр.45

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб ………………..…..стр.46

5.6. Мероприятия по развитию сети дорог Новолеушковского сельского поселения Павловского района ……………………………………………….....стр.46

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района ………………………………………………………………………………..…….стр.46

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района …………….… стр.47

8. Предложения по институцианальным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района …………….…………………………………………….…..стр.51

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 …………………………………………………..…….стр.55

1. Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района на 2017-2030 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс РФ. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». Генеральный план Новолеушковского сельского поселения Павловского района (далее – Генеральный план) |
| Разработчик Программы, его местонахождение | ООО «Технологии Сколково» 344015, ЮФО, г. Ростов-на-Дону, улица 339-ой Стрелковой Дивизии, 21/1 телефон: +7 918 57 333 51 электронный адрес: dicon@rostpromproect.com сайт: www.rostpromproect.com |
| Наименование Заказчика, его местонахождение | Администрация Новолеушковского сельского поселения Павловского района 352070, Россия, Краснодарский край, Павловский район, станица Новолеушковская, улица Красная, 19, телефон: +7 (86191) 4-48-12 электронный адрес: novol07@mail.ru сайт: http://новолеушковское.рф. |
| Цели и задачи Программы | - Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Новолеушковского сельского поселения Павловского района; - обеспечение развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов; - обеспечение развития транспортной инфраструктуры, сбалансированного с градостроительной деятельностью; - создание условий для управления транспортным спросом; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего в 2017 году – 114,2 км, в 2020 году – 114,2 км, в 2030 году – 145,19 км. Количество внедренных технических средств организации дорожного движения, объект/штука – 1/100; - доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, 0%; - максимальный возраст подвижного состава, лет (снижение показателя до 8 лет). |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | На территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района на перспективу до 2030 года предлагается: - 1 очередь 2019 года размещение комплекса придорожного сервиса ст. Новолеушковская, - 2021-2030 года строительство объездной дороги ст. Новолеушковская, - 2021-2030 года реконструкция путепровода ст. Новолеушковская, - на 2021-2030 года строительство транспортных развязок в двух уровнях на федеральной автодороге «Кавказ» ст. Новолеушковская. В настоящей Программе мероприятия по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры согласовываются с мероприятиями Генерального плана. Допускается внесение корректировок в указанную Программу. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2030 годы Программа реализуется в два этапа: 1-й этап (первая очередь) 2017-2020 года 2-й этап (расчетный) – 2021-2030 года |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы составляет 3119208,10 тыс. рублей, в том числе: 1) 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2) 2018 год – 51074,0 тыс. рублей; 3) 2019 год- 25537,0 тыс. рублей; 4) 2020 год- 25537,0 тыс. рублей; 5) 2021 год – 1206824,04 тыс. рублей; 6) 2022 год- 201137,34 тыс. рублей; 7) 2023 год – 201137,34 тыс. рублей; 8) 2024 год- 201137,34 тыс. рублей; 9) 2025 год – 201137,34 тыс. рублей; 10) 2026 год – 201137,34 тыс. рублей; 11) 2027 год – 201137,34 тыс. рублей; 12) 2028 год – 201137,34 тыс. рублей; 13) 2029 год – 201137,34 тыс. рублей; 14) 2030 год – 201137,34 тыс. рублей. Из них по источникам финансирования: 1) средства краевого бюджета, всего – 34938,10 тыс. рублей, в том числе: 1) 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2) 2018 год – 2282,0 тыс. рублей, 3) 2019 год –1141,0 тыс. рублей, 4) 2020 год – 1141,0 тыс. рублей, 5) 2021 год – 12149,64 тыс. рублей; 6) 2022 год- 2024,94 тыс. рублей; 7) 2023 год – 2024,94 тыс. рублей; 8) 2024 год- 2024,94 тыс. рублей; 9) 2025 год – 2024,94 тыс. рублей; 10) 2026 год – 2024,94 тыс. рублей; 11) 2027 год – 2024,94 тыс. рублей; 12) 2028 год – 2024,94 тыс. рублей; 13) 2029 год – 2024,94 тыс. рублей; 14) 2030 год – 2024,94 тыс. рублей. 2) средства бюджета поселения, всего – 3084270,0 тыс. рублей, в том числе: 1) 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2) 2018 год – 48792,0 тыс. рублей; 3) 2019 год- 24396,0 тыс. рублей; 4) 2020 год- 24396,0 тыс. рублей; 5) 2021 год – 1194674,40 тыс. рублей; 6) 2022 год- 199112,4 тыс. рублей; 7) 2023 год – 199112,4 тыс. рублей; 8) 2024 год- 199112,4 тыс. рублей; 9) 2025 год – 199112,4 тыс. рублей; 10) 2026 год – 199112,4 тыс. рублей; 11) 2027 год – 199112,4 тыс. рублей; 12) 2028 год – 199112,4 тыс. рублей; 13) 2029 год – 199112,4 тыс. рублей; 14) 2030 год – 199112,4 тыс. рублей. 3) внебюджетные средства, всего –0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению после принятия бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района

2.1 Анализ положения Новолеушковского сельского поселения Павловского района в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации

Основные характеристики территориального расположения Новолеушковского сельского поселения Павловского района в структуре пространственной организации Краснодарского края приведены в таблице 1.

Таблица 1 Общие сведения о территории

| № | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, км2 | 17,35 |
| 2 | Численность населения, чел. | 7089 |
| 3 | Плотность населения, чел/км2 | 408,58 |
| 4 | Количество населенных пунктов | 2 |
| 5 | Расстояние до г. Краснодар | 165 км |
| 6 | Закон о границах: | Закон Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Павловский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 21.04.2004 года. |
| 7 | Соседние административно-территориальные образования | • на севере – с Северным и Павловским сельским поселением; на востоке – с Тихорецким сельским поселением; на западе – со Старолеушковским и Павловским сельским поселением; на юге – с Тихорецким районом Краснодарского края. |

Положение Новолеушковского сельского поселения Павловского района показано на рисунке 1.

Рисунок 1 Положение Новолеушковского сельского поселения Павловского района в структуре Павловского района

2.2. Социально – экономическая и градостроительная характеристика Новолеушковского сельского поселения Павловского района, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Новолеушковское сельское поселение Павловского района наделено статусом муниципального образования с административным центром в станице

Новолеушковской.

Ст. Новолеушковская находится в юго-восточной части муниципального образования Павловский район, в 25 км южнее ст. Павловской, в 165 км от краевого центра г. Краснодара на автодороге федерального значения «Кавказ» и является центром Новолеушковского сельского поселения Павловского района.

В состав сельского поселения входят 2 населенные пункта: станица Новолеушковская, хутор Первомайский. Экономика района имеет аграрную специализацию.

В 1821 году переселенцы из Полтавской и Черниговской губерний Украины на правом берегу тихой степной реки, впоследствии названной Тихонькой, основали станицу Новолеушковскую. Станица Новолеушковская является крупным промышленным и сельскохозяйственным центром Павловского района.

Таблица 2 Прогноз численности населения Новолеушковского сельского поселения Павловского района

| Сельское поселение Павловского района | 2017 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Новолеушковское сельское поселение | 7089 | 7595 | 8320 |

Таблица 3 Основные показатели социально-экономического развития Новолешковского сельского поселения Павловского района

| Показатель, единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
| Макроэкономические показатели |  |  |  |  |
| Среднегодовая численность постоянного населения – всего, тыс. чел. | 7,088 | 7,089 | 7,095 | 7,090 |
| Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб. | 9,58 | 9,8 | 10,3 | 10,5 |
| Численность экономически активного населения, тыс. чел. | 3,2 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| Численность занятых в экономике, тыс. чел. | 1,387 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. | 15 | 16,5 | 16,9 | 17,9 |
| Численность занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. чел. | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. руб. | 8,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Численность зарегистрированных безработных, чел. | 30 | 28 | 25 | 25 |
| Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 0,96 | 0,92 | 0,86 | 0,86 |
| Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей | 108520 | 110500 | 113200 | 115890 |
| Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 261300 | 263950 | 215100 | 234280 |
| Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении |  |  |  |  |
| Кондитерские изделия, тонн | 24 | 25 | 30 | 30 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн | 176,5 | 200 | 215 | 230 |
| Масло растительное, тонн | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Кирпич, тыс. штук | 1850 | 2100 | 2150 | 2200 |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, тыс. руб. | 1789142 | 1735142 | 1848255 | 1974880 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 1590122 | 1620155 | 1622180 | 1700500 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 120500 | 135800 | 148500 | 156800 |
| в том числе личных подсобных хозяйств | 24520 | 24890 | 25230 | 26800 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн | 36 | 38 | 40 | 42 |
| в том числе озимая пшеница | 27,5 | 26,9 | 28 | 29,8 |
| Кукуруза, тыс. тонн | 7 | 7 | 7,8 | 8,5 |
| Сахарная свекла, тыс. тонн | 30,5 | 32,5 | 32,8 | 32,8 |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Картофель - всего, тыс. тонн | 1,05 | 1,01 | 1,02 | 1,04 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 1 | 1,01 | 1,02 | 1,04 |
| Овощи - всего, тыс. тонн | 1,501 | 1,501 | 1,801 | 1,801 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
| Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 8,16 | 8,25 | 8,35 | 8,45 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,35 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Молоко- всего, тыс. тонн | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,5 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Яйца- всего, тыс. штук | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Численность поголовья сельскохозяйственных животных |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот, голов | 685 | 690 | 690 | 690 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 685 | 690 | 690 | 690 |
| из общего поголовья крупного рогатого скота — коровы, голов | 194 | 195 | 198 | 198 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 194 | 195 | 198 | 198 |
| Свиньи, голов | 65476 | 65500 | 68000 | 69000 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 65476 | 65500 | 68000 | 69000 |
| Овцы и козы, голов | 579 | 600 | 610 | 615 |
| Лошади, голов | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Пчелы (семьи), семей | 666 | 670 | 675 | 680 |
| Кролики, голов | 1874 | 1890 | 1950 | 1980 |
| Птица, тысяч голов | 47690 | 47700 | 47850 | 48200 |
| в том числе кур несушек | 25265 | 25801 | 26240 | 26574 |
| Рынок товаров и услуг |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 389340 | 395859 | 402984 | 402999 |
| Объем платных услуг населению, тыс. руб. | 598985 | 601348 | 628970 | 650987 |
| Общий объем предоставляемых услуг курортно-туристским комплексом – всего (с учетом объемов малых организаций и физических лиц), тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод в эксплуатацию: |  |  |  |  |
| жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. м общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из общего итога - построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс. кв. м общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общеобразовательных школ, ученических мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
| больниц, коек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. м. на чел. | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| Благоустройство |  |  |  |  |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, км. | 0,31 | 0,35 | 0,45 | 0,55 |
| Количество высаженных зеленых насаждений, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество установленных светильников наружного освещения, шт. | 30 | 30 | 25 | 20 |

В настоящее время, выявление потребностей населения в транспортном обслуживании одна из важных проблем пассажирского транспорта. Существующие традиционные методы транспортных обследований населения, подвижности, пассажиропотоков лишь фиксируют достигнутый уровень транспортного обслуживания. Для выявления действительных потребностей населения в транспортном обслуживании и их прогнозирования нужны новые методы исследования.

Ежегодно на автомобильных городских дорогах подрядные организации по графику проводят ямочный ремонт дорог, устранение выбоин, нанесение дорожной разметки.

В Администрации Новолеушковского сельского поселения Павловского района ведется разработка нормативных документов, регламентирующих передачу на техническое обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного назначения на основе долгосрочных договоров немуниципальным предприятиям.

На сегодняшний день на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района отсутствуют автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям.

На сегодняшний день, на низком уровне развития находится сервис обслуживания подвижного состава жителей поселения, транзитных автомобилей и пассажиров. На сайте http://busik24.com представлены расписания основных рейсов ст. Новолеушковская на территории Краснодарского края и города Ростова-на-Дону.

Расчет оценки транспортного спроса, с учетом прогноза на первую очередь Программы - 2020 год, расчетный этап Программы - 2030 год в Новолеушковском сельском поселении Павловского района в таблице 4. В 2020 году показатель транспортного спроса увеличится на 0,98 %, а к 2030 году – на 0,93 %. Значение показателей характеризует уровень развития транспортных услуг, как соответствующих спросу.

Таблица 4 Расчет оценки транспортного спроса на 2020, 2030 года

| Показатели, влияющие на оценку транспортного спроса | 2016 отчетный год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, тысяч человек, Pd | 7089 | 7595 | 8320 |
| Средний уровень заработной платы населения, тысяч рублей, Id | 16,5 | 17,9 | 31,9 |
| Уровень автомобилизации, автомобилей на 1000 человек, Cd | 250 | 375 | 400 |
| Коэффициент роста, Pd + Id + Cd | 23,839 | 25,87 | 40,62 |
| Коэффициент роста, Fi 2016/2020, 2020/2030 | 0,92 | 0,63 | 1,0 |
| Транспортный спрос, Ti = Fi + ti (2020 год, 2030 год), % | - | 1,55 | 1,63 |

Характеристика градостроительной деятельности на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района

Основные показатели жилого фонда на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района приведены в таблице 5 Программы.

Таблица 5 Объемы жилищного фонда на 2020 год, 2030 год

| Населенный пункт | Расчетная численность населения, тысяч жителей (2020 г./2030 г.) | Существующий жилой фонд, тыс. м2 | Сохраняемый жилой фонд на 2020/2030 год, тыс. м2 | Новое строительство, тыс. м2 | Жилищный фонд на 2020/2030 года, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст. Новолеушковская | 7180/7900 | 160,85 | 160,07/180,69 | 21,11/42,09 | 180,69/214,07 |
| Х. Первомайский | 415/420 | 5,35 | 5,31/6,01 | 0,18/1,4 | 6,01/7,22 |
| Всего: | 7595/8320 | 166,2 | 165,4/186,7 | 21,3/43,5 | 186,7/221,2 |

Для новой жилой застройки сельского поселения преимущественным типом застройки предлагается малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь участка до 0,5 га. Для укрупненных расчетов средняя площадь 1 индивидуального малоэтажного жилого дома принималась в размере 120-150 м2 общей площади. Кроме того, для нового жилищного строительства предлагается коттеджный тип застройки, с площадью участка до 0,2 га. Жилую застройку предлагается вести на базе существующей планировочной сетки с уточнением размеров земельных участков, предоставленных для ведения подсобного хозяйства. Капитальную застройку, формирующую каркасо-образующие улицы села, предлагается осуществлять 1-2-этажными домами с улучшенной отделкой.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района по видам транспорта

Железнодорожный транспорт.

В Новолеушковском сельском поселении Павловского района отсутствует железнодорожная станция и железнодорожный транспорт.

Автомобильный транспорт.

Основу автодорожной сети района составляют автодорога федерального значения «Ростов-Махачкала», дорога Краевого значения «поселок Северный – хутор Первомайский», дороги местного значения и внутрихозяйственные дороги. Автомобильные дороги в сельском поселении в основном имеют асфальтовое или гравийное покрытие. Центр сельского поселения связан с районным центром автодорогой федерального значения с твердым покрытием. Для сельского поселения существующая структура и количество автодорог являются достаточными. Скорость движения на дорогах города составляет 40-60 км/час.

Общественный пассажирский транспорт.

В настоящее время от станицы Новолеушковская проходят 9 автобусных рейса. Автобусные маршруты проходят по основным магистралям Краснодарского края и Ростовской области. Ежедневно на маршрутах регулярных перевозок задействованы автобусы среднего и малого класса.

Для перевозки людей в поселении существует транспортное такси. В настоящее время уровень автомобилизации составляет 250 автомобилей на 1000 жителей. Хранение легковых автомобилей осуществляется на территориях плоскостных стоянок.

Улично-дорожная сеть. В таблице 5 представлена характеристика автодорог на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района.

Таблица 5 Характеристика автодорог

| № п/п | Основные характеристики дороги | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1. | асфальт - протяженность 3,4 км, ширина 6 м гравий - протяженность 0,85 км, ширина 5 м грунт - протяженность 0,95 км, ширина 5 м | х. Первомайский, ул. Кирова |
| 3. | гравий - протяженность 0,5 км, ширина 5 м грунт - протяженность 0,05 км, ширина 5 м | х. Первомайский, ул. Октябрьская |
| 4. | грунт - протяженность 0,8 км, ширина 4 м | х. Первомайский, ул. Набережная |
| 5. | грунт - протяженность 0,45 км, ширина 4 м | х. Первомайский, ул. Лермонтова |
| 9. | асфальт - протяженность 1,55 км, ширина 5 м грунт - протяженность 0,35 км, ширина 4 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Жлобы |
| 10. | асфальт - протяженность 0,75 км, ширина 6 м грунт - протяженность 0,35 км, ширина 5 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Октябрьская |
| 11. | асфальт - протяженность 1,7 км, ширина 5,5 м асфальт - протяженность 0,16 км, ширина 4 м грунт - протяженность 2,7 км, ширина 5 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Кирпичная |
| 12. | асфальт - протяженность 0,05 км, ширина 6 м гравий - протяженность 0,38 км, ширина 5 м грунт - протяженность 0,55 км, ширина 5 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Пушкина |
| 13. | асфальт, -протяженность 0,1 км, ширина 6 м гравий - протяженность 1,78 км, ширина 6 м грунт - протяженность 1,27 км, ширина 5 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Комсомольская |
| 14. | асфальт - протяженность 1,01 км, ширина 5 м гравий - протяженность 1,54 км, ширина 4 м грунт - протяженность 0,75 км, ширина 5 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Партизанская |
| 15. | асфальт - протяженность 0,25 км, ширина 5,5 м гравий - протяженность 0,4 км, ширина 5 м грунт - протяженность 1,3 км, ширина 5 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Хлеборобная |
| 16. | асфальт - протяженность 2,0 км, ширина 6 м гравий - протяженность 0,25 км, ширина 5 м грунт - протяженность 1,05 км, ширина 5 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Запорожская |
| 17. | асфальт - протяженность 0,4 км, ширина 5 м гравий - протяженность 0,22 км, ширина 4 м грунт - протяженность 0,08 км, ширина 4 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Красная |
| 18. | асфальт - протяженность 0,35 км, ширина 6 м гравий - протяженность 2,05 км, ширина 5,5 м грунт - протяженность 0,8 км, ширина 4 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Школьная |
| 19. | асфальт - протяженность 0,6 км, ширина 5,5 м гравий - протяженность 1,0 км, ширина 5 м грунт - протяженность 0,1 км, ширина 5 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Шевченко |
| 20. | гравий - протяженность 0,3 км, ширина 5 м грунт - протяженность 2,25 км, ширина 5 м | ст-ца Новолеушковская, ул. 417-й Сивашской дивизии |
| 21. | гравий - протяженность 0,53 км, ширина 4 м грунт - протяженность 0,64 км, ширина 4 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Лермонтова |
| 22. | гравий - протяженность 1,44 км, ширина 6 м грунт - протяженность 1,18 км, ширина 5 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Калинина |
| 23. | гравий - протяженность 0,5 км, ширина 4 м грунт - протяженность 0,27 км, ширина 5 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Крестьянская |
| 24. | гравий - протяженность 0,11 км, ширина 4 м грунт - протяженность 0,8 км, ширина 5 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Привольная |
| 25. | гравий - протяженность 1,89 км, ширина 4 м грунт - протяженность 0,81 км, ширина 4 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Кирова |
| 26. | гравий - протяженность 0,2 км , ширина 4 м грунт - протяженность 1,1 км, ширина 4 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Кубанская |
| 27. | гравий - протяженность 0,4 км, ширина 4 м грунт - протяженность 0,15 км, ширина 4 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Восточная |
| 28. | гравий - протяженность 0,3 км, ширина 4,5 м грунт - протяженность 1,05 км, ширина 4 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Северная |
| 29. | гравий - протяженность 2,05 км, ширина 4 м грунт - протяженность 1,3 км, ширина 4 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Привокзальная |
| 34. | грунт - протяженность 0,91 км, ширина 5 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Набережная |
| 35. | грунт - протяженность 0,9 км ширина 5 м | ст.Новолеушковская, ул. Новонабережная |
| 36. | грунт - протяженность 0,22 км ширина 4 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Садовая |
| 37. | грунт - протяженность 1,55 км, ширина 4,5 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Южная |
| 38. | грунт - протяженность 0,9 км, ширина 4 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Новоюжная |
| 39. | грунт - протяженность 1,36 км, ширина 4 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Кузнечная |
| 40. | грунт - протяженность 0,05 км, ширина 4 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Латышская |
| 41. | грунт - протяженность 0,65 км, ширина 5 м | ст. Новолеушковская, ул. Интернациональная |
| 42. | грунт - протяженность 0,4 км, ширина 5 м | ст-ца Новолеушковская, ул. Выгонная |
| 48. | гравий - протяженность 0,35 км, ширина 4 м грунт - протяженность 0,2 км, ширина 5 м | ст-ца Новолеушковская, пер. Тупой — 1 |
| 49. | гравий - протяженность 0,05 км, ширина 4 м грунт - протяженность 0,55 км, ширина 4 м | ст-ца Новолеушковская, пер. Тупой — 2 |
| 50. | гравий - протяженность 0,08 км, ширина 4 м грунт - протяженность 0,35 км, ширина 4 м | ст-ца Новолеушковская, пер. Комарик |
| 51. | гравий - протяженность 0,4 км, ширина 4 м грунт - протяженность 0,33 км, ширина 4 м | ст-ца Новолеушковская, пер. Тихий |
| 52. | грунт - протяженность 0,58 км, ширина 4 м | ст-ца Новолеушковская, пер. Кривой |
| 53. | грунт - протяженность 0,45 км, ширина 4 м | ст-ца Новолеушковская, пер. Строительный |
| 54. | грунт - протяженность 0,6 км, ширина 4 м | ст-ца Новолеушковская, пер. Дорожный |
| 55. | грунт - протяженность 0,39 км, ширина 4 м | ст-ца Новолеушковская, пер. Кормовой |
| 56. | грунт - протяженность 0,15 км, ширина 5 м | ст-ца Новолеушковская, пер. Мостовой |
| ИТОГО: грунт, 27,8 км, гравий 27,6 км, асфальт 62,6 км |  |  |

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог поселения имеет грунтовое и гравийное покрытие. По состоянию на 01.01.2017 год в Новолеушковском сельском поселении Павловского района протяженность местных автодорог составляет 94, 7 км, автодорог федерального значения - 19,5 км. Общая протяженность автодорог - 114,2 км, в том числе 16 км – дорога регионального значения. Всего местного и регионального значения: 78,7 км – протяженность дорог местного значения, 19,5 км протяженность дорог федерального значения, 35,5 км протяженность дорог федерального и регионального значения.

Транспорт поселения представлен легковыми автомобилями, автобусами, грузовыми автомобилями, прицепами и мототранспортом. Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий, на придомовых участках жителей поселения. Автотранспорт, принадлежащий предприятиям (юридическим лицам), хранится на территории этих предприятий.

Функции общественного пассажирского транспорта осуществляются внешними маршрутами, идущими через поселение и имеющими на его территории остановочные пункты. В составе движения грузового транспорта в целом по улицам поселения преобладают автомобили грузоподъемностью до 8 тонн. Для обслуживания автотранспорта на территории поселения расположено предприятие по обеспечению нефтепродуктами – АЗС № 172.

2.4. Характеристика сети дорог Новолеушковского сельского поселения Павловского района, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией V. Для V категории предусматривается количество полос - 1, ширина полосы 4,5 метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.

Характеристика дорог Новолеушковского сельского поселения Павловского района описана в таблице 5 настоящей Программы. На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется, за счет увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в среднем по 5% в год).

В Новолеушковском сельском поселении Павловского района пешеходное и велосипедное движение, происходит в центральной части города по тротуарам, в остальной части поселения в основном по проезжим частям улиц, и частично по пешеходным дорожкам (тротуарам).

На территории поселения расположены участки дорожной службы. Дорожная служба, регулярно проводит работы по ремонту дорог, очистки от снега, обработки дорог противо-гололедными материалами, сбором мусора с обочин дорог, ремонтом и содержанием остановочных пунктов.

Улично-дорожная сеть внутри поселения, частично благоустроена, вместе с тем точечно требуется формирование пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладка асфальтобетонного покрытия.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Увеличение парка транспортных средств, при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта, автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения. Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах поселения и автомобильных дорогах поселения, предупреждение ДТП и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

В перспективе из-за неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, увеличения количества личного автотранспорта у жителей и несовершенства технических средств организации дорожного движения возможно ухудшение ситуации. Основными причинами совершения ДТП, с тяжкими последствиями по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Краснодарскому краю являются:

- несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям,

- нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Одним из важных технических средств, организации дорожного движения

являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме, и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества ДТП и в целом повышают комфортабельность движения.

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются:

- выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления,

- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа ДТП с пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП. Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами. С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы. Реализация Программы позволит повысить уровень знаний несовершеннолетних ПДД и воспитание культуры их поведения на проезжей части, сократить и (или) сохранить на том же уровне количество ДТП и пострадавших в ДТП.

Одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения является автотранспорт. Негативное влияние автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье людей особенно сказывается в летний период. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных веществ, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бензапирен. Остроту этой проблемы в определенной степени, снижают зеленые насаждения, однако, их очень мало, и они не могут в полной мере противостоять значительному загрязнению атмосферы. Значительное воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывают передвижные источники, в первую очередь автотранспорт, в отходящих газах которого содержится более 200 вредных компонентов, в том числе канцерогенов. С точки зрения соотношения массы поступления, класса опасности и предельно-допустимого содержания в атмосферном воздухе наибольшую опасность представляют выбросы окислов азота, сернистого ангидрида, сажи, неорганической пыли с двуокисью кремния и другие.

На автотранспорт приходится более половины техногенного загрязнения атмосферы такими токсическими веществами как оксид углерода, окислы азота и углеводороды. Загрязнение придорожной территории отработавшими газами, шумом, пылевидными частицами, аэрозолями, содержащими различные токсические вещества, создает опасные для здоровья населения. Ряд транспортных выбросов входит в состав «парниковообразующих» и «озоноразрушающих» газов.

Величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от интенсивности движения на автомагистралях, но и от состояния дорожного покрытия, а также технического состояния транспорта.

Показатели уличной сети Новолеушковского сельского поселения Павловского района, характеризующие состояние дорожного движения, указаны в таблице 6.

Таблица 6 Показатели уличной сети

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, процентов | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |
| регулируемого движения | 80 | 40-65 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемого движения | 80 | 35-70 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 35 - 45 | 3,50 | 2 - 4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 30 - 40 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 - 3 <*> | 90 | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги в производственной зоне | 50 | 15 - 25 | 3,50 | 2 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 10 - 11,5 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 7 - 10 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные |  |  | 1,00 | по расчету |  | 40 | по проекту |
| второстепенные |  |  | 0,75 | то же |  | 60 | по проекту |
| Велосипедные дорожки | 20 |  | 1,50 | 1 - 2 | 30 | 40 | - |

Параметры дорожного движения в Новолеушковском сельском поселении Павловского района указаны в таблице 7 Программы.

Таблица 7 Параметры дорожного движения

| Направление дорог | Тип покрытия | Протяженность км | Коэффициент загрузки, % | Плотность транспортного потока, авто/1 км | Интенсивность движения, авто/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Первомайский, ул. Кирова | асфальт - ширина 6 м гравий - ширина 5 м грунт - ширина 5 м | 5,2 | 100,0 | 2 | 1 |
| х. Первомайский, ул. Октябрьская | гравий - ширина 5 м грунт - ширина 5 м | 0,55 | 100,0 | 1 | 1 |
| х. Первомайский, ул. Набережная | грунт - ширина 4 м | 0,8 | 100,0 | 1 | 1 |
| х. Первомайский, ул. Лермонтова | грунт - ширина 4 м | 0,45 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Жлобы | асфальт - ширина 5 м грунт - ширина 4 м | 1,9 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Октябрьская | асфальт - ширина 6 м грунт - ширина 5 м | 1,1 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Кирпичная | асфальт - ширина 5,5 м асфальт - ширина 4 м грунт - ширина 5 м | 4,56 | 100,0 | 4 | 2 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Пушкина | асфальт - ширина 6 м гравий - грунт - ширина 5 м | 0,98 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Комсомольская | асфальт, - ширина 6 м гравий - ширина 6 м грунт - ширина 5 м | 3,15 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Партизанская | асфальт - ширина 5 м гравий - ширина 4 м грунт - ширина 5 м | 3,3 | 100,0 | 3 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Хлеборобная | асфальт - ширина 5,5 м гравий - ширина 5 м грунт - ширина 5 м | 1,95 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Запорожская | асфальт - ширина 6 м гравий - ширина 5 м грунт - ширина 5 м | 3,3 | 100,0 | 3 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Красная | асфальт - ширина 5 м гравий - ширина 4 м грунт - ширина 4 м | 0,7 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Школьная | асфальт - ширина 6 м гравий - ширина 5,5 м грунт - ширина 4 м | 3,2 | 100,0 | 2 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Шевченко | асфальт - ширина 5,5 м гравий - ширина 5 м грунт - ширина 5 м | 1,7 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. 417-й Сивашской дивизии | гравий - ширина 5 м грунт - ширина 5 м | 2,55 | 100,0 | 2 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Лермонтова | гравий - ширина 4 м грунт - ширина 4 м | 1,17 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Калинина | гравий - ширина 6 м грунт - ширина 5 м | 2,62 | 100,0 | 2 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Крестьянская | гравий - ширина 4 м грунт - ширина 5 м | 0,77 | 50,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Привольная | гравий - ширина 4 м грунт - ширина 5 м | 0,91 | 50,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Кирова | гравий - ширина 4 м грунт - ширина 4 м | 2,7 | 50,0 | 2 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Кубанская | гравий - ширина 4 м грунт - ширина 4 м | 1,3 | 50,0 | 1 | 0 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Восточная | гравий - ширина 4 м грунт - ширина 4 м | 0,55 | 50,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Северная | гравий – ширина 4,5 м грунт - ширина 4 м | 1,35 | 50,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Привокзальная | гравий - ширина 4 м грунт - ширина 4 м | 3,35 | 50,0 | 3 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Набережная | грунт - ширина 5 м | 0,91 | 50,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Новонабережная | грунт - ширина 5 м | 0,9 | 50,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Садовая | грунт - ширина 4 м | 0,22 | 35,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Южная | грунт - ширина 4,5 м | 1,55 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Новоюжная | грунт - ширина 4 м | 0,9 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Кузнечная | грунт - ширина 4 м | 1,36 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Латышская | грунт - ширина 4 м | 0,05 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Интернациональная | грунт - ширина 5 м | 0,65 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, ул. Выгонная | грунт - ширина 5 м | 0,4 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, пер. Тупой — 1 | гравий - ширина 4 м грунт - ширина 5 м | 0,52 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, пер. Тупой — 2 | гравий - ширина 4 м грунт - ширина 4 м | 0,6 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, пер. Комарик | гравий - ширина 4 м грунт - ширина 4 м | 0,43 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, пер. Тихий | гравий - ширина 4 м грунт - ширина 4 м | 0,73 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, пер. Кривой | грунт - ширина 4 м | 0,58 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, пер. Строительный | грунт - ширина 4 м | 0,45 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, пер. Дорожный | грунт - ширина 4 м | 0,6 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, пер. Кормовой | грунт - ширина 4 м | 0,39 | 100,0 | 1 | 1 |
| ст-ца Новолеушковская, пер. Мостовой | грунт - ширина 5 м | 0,15 | 100,0 | 1 | 1 |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Новолеушковского сельского поселения Павловского района, обеспеченность парковками (парковочными местами)

В настоящее время уровень автомобилизации составляет 250 автомобилей на 1000 жителей. Согласно Нормативам градостроительного проектирования Новолеушковского сельского поселения Павловского района, (далее по тексту – Нормативы градостроительного проектирования), расчетный уровень автомобилизации, автомобилей на 1000 человек: 250 автомобилей на 2017-2020 годы, 375-400 автомобилей на 2021-2030 годы.

Таблица 8 Состав парка транспортных средств Новолеушковского сельского поселения Павловского района

| № п/п | Тип | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовой | 3177 | 3530 | 4154 |
| 2 | Легковой | 726 | 807 | 950 |
| 3 | Автобусы | 1 | 1 | 1 |
|  | Всего | 3904 | 4338 | 5105 |

В целом за период 2014 – 2016 годы, отмечается рост количества и долевое изменение состава транспортных средств.

Рисунок 2 Диаграмма изменения транспортных средств по составу

Стоит отметить, что за период с 2014 года по 2016 год, в Новолеушковском сельском поселении Павловского района наблюдается рост уровня автомобилизации населения на 11,0 % в 2015 году, и в 2016 году - 32,0 %, по отношению к уровню 2014 года. За период с 2014 года по 2016 год величина обеспеченности парковочными местами фиксированная, без выраженной динамики.

Таблица 9 Оценка уровня автомобилизации населения, обеспеченность парковочными местами в Новолеушковском сельском поселении Павловского района

| Показатели |  | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, тысяч человек |  | 7089 | 7089 | 7089 |
| Количество автомобилей у населения, единиц |  | 726 | 807 | 950 |
| Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. |  | 250 | 250 | 250 |
| Изменение уровня автомобилизации к 2014 году, % |  | - | 11,0 | 17,0 |
| Обеспеченность парковочными местами, машино-мест на 1000 жителей | гостевая стоянка | 3 | 3 | 3 |
|  | стоянка для постоянного хранения (гараж) | 1 | 1 | 1 |
| Обеспеченность парковочных мест на открытых приобъектных стоянках, мест |  | 3 | 4 | 5 |
| Изменение уровня обеспеченности парковочными местами к 2014 году, % |  | - | 1,0 | 1,0 |

Хранение легковых автомобилей осуществляется на территориях открытых стоянок, в пределах участков предприятий, и на придомовых участках жителей поселения.

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Транспортный спрос населения Новолеушковского сельского поселения Павловского района на пассажирские перевозки полностью удовлетворяется предприятиями и частными предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки. На территории Новолеушковского сельского поселения действуют междугородние автобусные рейсы перевозок пассажиров и багажа:

- станица Новолеушковская – город Ростов-на-Дону,

- станица Новолеушковская – Белая Глина,

- станица Новолеушковская – Крыловская,

- станица Новолеушковская – Кубанский,

- станица Новолеушковская – Кущевская,

- станица Новолеушковская – Новопокровская,

- станица Новолеушковская – Павловская,

- станица Новолеушковская – Терновская,

- станица Новолеушковская – Тихорецк.

Ежедневно на маршрутах регулярных перевозок задействовано автобусы среднего и малого класса. Автобусы выходят на линию ежедневно. Парк автобусов, оказывающий услуги по пассажирским перевозкам имеет износ более 70 %, что отрицательно сказывается на качестве оказываемых услуг.

В таблице 10 представлена динамика количества перевезенных пассажиров за 2010-2015 годы.

Таблица 10 Динамика количества перевезенных пассажиров за 2010-2015 годы

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перевезенных пассажиров, тысяч человек | 57,7 | 47,5 | 59,3 | 43,88 | 63,53 | 95,39 |

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Пешеходное и велосипедное движение осуществляется по тротуарам, в границе существующей линии застройки. Система улично-дорожной сети сформирована, преимущественно, с пешеходным движением. Велосипедное

движение развито слабо. Движение пешеходов и велосипедистов осуществляется совместно по тротуарам без разделения на зоны для движения посредством дорожной разметки. В летний период интенсивность велосипедного движения значительно возрастает.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузовые транспортные средства, принадлежащие собственникам всех видов собственности на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района, составляет 22 % от общего количество автомобилей в поселении. Основная часть перевозимых грузов перевозится привлеченным транспортом.

В сельском поселении находятся 2 станции технического обслуживания автотранспорта по ул. Чапаева и ул. Глиняной. АГЗС - располагается у развязки автомобильной федеральной дороги у въезда в станицу. АЗС - в восточной промышленной зоне ст. Новолеушковской.

Движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, осуществляется на основании специального разрешения. Очистка автомобильных дорог в летнее и зимнее время проводится по муниципальным контрактам с предприятиями коммунального комплекса разных форм собственности. Работа транспортных средств коммунальных и дорожных служб оценивается как удовлетворительная. Для более качественного обслуживания дорог и эффективного ведения дорожного хозяйства необходимо обновлять парк транспортных средств и дорожного оборудования.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Основными видами ДТП в поселении являются столкновение транспортных средств, наезды на пешеходов, наезды на препятствие. Более 80% всех ДТП связаны с нарушениями ПДД водителями транспортных средств. Более трети всех ДТП связаны с неправильным выбором скорости движения. При этом наиболее уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения

безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления при возможно более полном учете интересов граждан. Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами: постоянно возрастающая мобильность населения; уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом; нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети. За период с 2014 года по 2016 года доля зарегистрированных ДТП с пострадавшими составляет 0,2 %, что не превышает установленный показатель (3,6 %) в границах муниципального образования. С 2014 года по 2016 год процент стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме составляет 80 %. С 2014 года по 2015 год количество пешеходных переходов, соответствующих требованиям национальных стандартов, составляла 0,0 %. По итогам 12 месяцев 2016 года на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района зарегистрировано 26 ДТП, это на 35,0 % меньше, чем за аналогичный период 2015 года (41 ДТП), что на фоне ежегодного прироста транспорта, в целом положительно характеризует ситуацию в области организации дорожного движения.

Таблица 11 Анализ аварийности по ДТП в Новолеушковском сельском поселении Павловского района

| Параметры - по годам | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля зарегистрированных ДТП с пострадавшими, % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Доля функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме, от общего количества стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме, % | 80 | 80 | 80 |
| Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям национальных стандартов, к общему количеству пешеходных переходов, % | 0 | 0 | 0 |
| Количество аварий, штук | 55 | 41 | 26 |
| Количество зарегистрированных транспортных средств (далее - ТС), единиц | 726 | 807 | 950 |

Рисунок 3 Оценка дорожной ситуации

Таблица 12 Пороговые значения целевых показателей безопасности дорожного движения

| Показатель/пороговые значения по годам, % | 2017 | 2018-2019 | 2020 | 2021-2023 | 2024-2027 | 2028-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ДТП на сети дорог местного значения на 1 тысячу автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,6 | 0,59 | 0,59 |
| Доля ДТП, возникновению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве ДТП | 10,7 | 11,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 |
| Количество мест концентрации ДТП | - | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Доля ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля ДТП по вине пешеходов | - | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| Доля спасенных людей аварийно-спасательными службами при выезде на ДТП | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Продукты из нефти, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) - окись углерода (угарный газ) - опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива - сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

Автомобильный транспорт, наряду с промышленностью, является одним из основных источников загрязнения атмосферы. Доля автотранспорта в общих выбросах вредных веществ может достигать 60-80 %. Более 80 % всех выбросов в атмосферу составляют выбросы оксидов углерода, двуокиси серы, азота, углеводородов, твёрдых веществ. Из газообразных загрязняющих веществ в наибольших количествах выбрасываются окислы углерода, углекислый газ, угарный газ, образующиеся преимущественно при сгорании топлива. В больших количествах в атмосферу выбрасываются и оксиды серы: сернистый газ, сернистый ангидрид, сероуглерод, сероводород и другие. Самый многочисленным классом веществ, загрязняющих воздух Новолеушковского сельского поселения Павловского района, являются углеводороды.

Перечень основных факторов негативного воздействия, а также, провоцирующих такое воздействие факторов при условии увеличения количества

автомобильного транспорта на дорогах и развития транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований:

1) Отработанные газы двигателей внутреннего сгорания (далее по тексту - ДВС) содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований). Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди населения.

2) Отработанные газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности на дорогах.

3) Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты – фото-оксиданты, являющиеся основой «смога». К ним относятся – озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и другие. Фото-оксиданты биологически активные, ведут к росту легочных заболеваний людей.

4) Большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин.

5) При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи от дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателях придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и отработавших газах.

6) Автотранспортные средства отечественного производства не удовлетворяют современным экологическим требованиям. В условиях быстрого роста автомобильного парка это приводит к еще большему возрастанию негативного воздействия на окружающую среду.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района

Новолеушковское сельское поселение Павловского района имеет хорошую транспортную доступность, по его территории проходит автомобильная дорога краевого значения «Павловская - Тихорецк». Отсутствие технических паспортов на объекты автодорожной сети делает затруднительным анализ изношенности дорожного покрытия, что отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности.

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Категории улиц и дорог поселения следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 13.

Таблица 13 Классификация улиц и дорог Новолеушковского сельского поселения Павловского района

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги регулируемого движения | Транспортная связь между районами административного центра поселения на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне и жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне |
| Магистральные улицы: регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром поселения, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне. |
| районного значения: транспортно-пешеходные | транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы, дороги и внешние автодороги |
| пешеходно-транспортные | пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке | транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах | транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков для движения легковых автомобилей |
| проезды | подъезд транспортных средств к жилым домам, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, микрорайонов (кварталов) |
| велосипедные дорожки | по свободным от других видов транспорта трассам |

В настоящей Программе предусматриваются основные мероприятия по реконструкции и строительству улиц и дорог, а также других объектов транспортной инфраструктуры, представленные в таблице 14.

Таблица 14 Перечень мероприятий по реконструкции и строительству улиц и дорог

| Наименование | Технические параметры | Очередность реализации, год |
| --- | --- | --- |
| размещение комплекса придорожного сервиса ст. Новолеушковская | 1 единица | 1 очередь 2019 |
| строительство объездной дороги ст. Новолеушковская | 9,16 км | 2021-2030 |
| реконструкция путепровода ст. Новолеушковская | 1 единица | 2021-2030 |
| строительство транспортных развязок в двух уровнях на федеральной автодороге «Кавказ» ст. Новолеушковская | 21,83 км | 2021-2030 |

2.12. Оценка нормативно - правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

1.	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);

2.	Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);

3.	Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4.	Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения» (с изм. и дог., вступ. в силу с 15.01.2016);

5.	Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6.	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

7.	Генеральный план Новолеушковского сельского поселения Павловского района.

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовое обеспечение необходимое для функционирования и

развития транспортной инфраструктуры сформировано.

Финансирование работ по содержанию и ремонту улично – дорожной сети Новолеушковского сельского поселения Павловского района, осуществляется в соответствии с утвержденным нормативом финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новолеушковского сельского поселения Павловского района.

В таблице 15 представлены данные по объемам финансирования мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных

дорог общего пользования Новолеушковского сельского поселения Павловского района.

Таблица 15 Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Классификация автомобильных дорог | Единица измерения | Норматив по автомобильным дорогам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | содержание | ремонт | капитальный ремонт |
|  |  |  | с учетом НДС |  |  |
| 1 | Улицы районного значения | тыс. руб./км | 2 002,545 | 10 850,007 | 67 043,236 |
| 2 | Улицы и дороги местного значения | тыс. руб./км | 1 969,996 | 11 717,955 | 68 790,139 |
| 3 | Проезды | тыс. руб./км | 509,259 | 7 731,836 | - |

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, заключенным по результатам проведения конкурсных процедур, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, заключенных по результатам проведения аукционов в объёме выделенных денежных средств. Капитальный ремонт осуществляется при наличии финансовой возможности окружного и местного бюджетов, в силу высокой стоимости работ. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения осуществляется путем предоставления из краевого бюджета субсидий на указанные виды работ.

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района

Финансовой основой реализации Программы являются средства бюджета Новолеушковского сельского поселения Павловского района, бюджета Краснодарского края. Привлечение средств бюджета Краснодарского края учитывается как прогноз со-финансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством. Администрация Новолеушковского сельского поселения Павловского района будет участвовать в получении субсидий из краевого бюджета. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным местным бюджетом Администрации Новолеушковского сельского поселения Павловского района на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Реальная ситуация с возможностями федерального и краевого бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения, должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

Поддержание существующей инфраструктуры транспорта осуществляется за счет средств местного бюджета, а также за счет организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района.

Таблица 16 Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, с разбивкой по годам

| Годы реализации | Источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюжетные средства |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2018 год | 51074,0 | 48792,0 | 2282,0 | - | - |
| 2019 год | 25537,0 | 24396,0 | 1141,0 | - | - |
| 2020 год | 25537,0 | 24396,0 | 1141,0 | - | - |
| 2021 год | 201137,34 | 199112,4 | 2024,94 | - | - |
| 2022 год | 201137,34 | 199112,4 | 2024,94 | - | - |
| 2023 год | 201137,34 | 199112,4 | 2024,94 | - | - |
| 2024 год | 201137,34 | 199112,4 | 2024,94 | - | - |
| 2025 год | 201137,34 | 199112,4 | 2024,94 | - | - |
| 2026 год | 201137,34 | 199112,4 | 2024,94 | - | - |
| 2027 год | 201137,34 | 199112,4 | 2024,94 | - | - |
| 2028 год | 201137,34 | 199112,4 | 2024,94 | - | - |
| 2029 год | 201137,34 | 199112,4 | 2024,94 | - | - |
| 2030 год | 1206824,04 | 1194674,40 | 12149,64 | - | - |
| Всего: 2017-20350года | 3119208,10 | 3084270,0 | 34938,10 | - | - |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежеквартальному уточнению в установленном порядке при внесении изменений в утвержденный бюджет исходя из возможностей местного бюджета.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Новолеушковского сельского поселения Павловского района

В Программе принимается за основу определение перспективной численности населения согласно утвержденному Генеральному плану. Программой выбрано направление естественного прироста населения, увеличение рождаемости и сокращение смертности (оптимистический сценарий). Таким образом, прогноз опирался на следующие методы и статистические данные:

1.	Численность населения Новолеушковского сельского поселения Павловского района за последние годы.

2.	Метод передвижки возрастов.

3.	Прогноз, выполненный схемой территориального планирования Краснодарского края.

4.	Учет позитивного влияния, выполнения мероприятий Генерального плана.

Прогноз численности населения представлен в таблице 2 Программы.

Объем нового жилищного строительства представлен в таблице 5 Программы.

В таблице 17 выполнен прогноз транспортного спроса по автомобильному транспорту в Новолеушковском сельском поселении Павловского района.

3.2. Прогноз транспортного спроса Новолеушковского сельского поселения Павловского района, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района

Таблица 17 Прогноз транспортного спроса по автомобильному транспорту

| Период, года | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортный спрос, % | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,63 |
| Объем передвижения населения, тыс. человек | 56,0 | 70,3 | 72,0 | 78,7 | 80,5 | 83,5 | 84,2 |
| Средний объем перевозок грузов, тысяч тонн | 1212 | 1217 | 1210 | 1209 | 1197 | 1194 | 1192 |

Количество легковых автомобилей рассчитывается, исходя из уровня автомобилизации, принимаемого для различных сроков строительства.

Таблица 18 Количество легковых автомобилей

| Этапы Программы | Количество автомобилей на 1000 жителей | Общий парк индивидуальных владельцев, единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 очередь (2020 год) | 375 | 2848 |
| Расчетный срок (2030 год) | 400 | 3328 |

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в Новолеушковском сельском поселении Павловского района. Исходя из данных в таблице 17 настоящей Программы, транспортный спрос возрастет на расчетный срок реализации мероприятий Программы и Генерального плана на 0,1 %. Основным видом транспорта является автомобильный транспорт. Количество легковых автомобилей на периоды реализации Программы рассчитаны в таблице 18 Программы.

Территорию сельского поселения с северо-запада на юго-восток пересекает железнодорожная линия «город Ростов на Дону – город Махачкала». Она разделяет территорию сельского поселения на западный и восточный районы. В западном районе расположен хутор Первомайский, а в восточном – станица Новолеушковская. Там же расположена и станция «Новолеушковская». Железная дорога относится к категории объектов федерального значения. Данных о ее развитии в пределах Павловского района нет, так как отсутствует схема территориального планирования Российской Федерации. В расчетный период с 2017 года по 2030 года безрельсового электрического общественного, воздушного транспорта в Новолеушковском сельском поселении Павловского района не планируется.

Программой предложено строительство северного и южного обходов станицы. Северный обход ст. Новолеушковской обеспечит транспортную связь проектируемой жилой застройки и производственной территории. Северный обход обеспечит вывод транзитного движения от х. Первомайский на автомагистраль «Кавказ». В северной части станицы Новолеушковская пересечение автомобильной дороги «Ст. Веселая - ст. Новолеушковская» с магистралью «Кавказ» предусмотрено в двух уровнях.

Предусмотрена прокладка автомобильной дороги по существующему грунтовому направлению в южной части станицы Новолеушковской и далее до ст. Старолеушковской, что обеспечит связь между магистралями «Дон» и «Кавказ».

3.4. Прогноз развития дорожной сети Новолеушковского сельского поселения Павловского района

Реализация настоящей Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, контроля над перевозкой грузов, инструментальной диагностики технического состояния автомобильных дорог. В том числе повысит качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения. В результате реализации Программы планируется обеспечить соответствие муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме; проектирование и строительство автомобильных дорог.

Таблица 19 Прогноз развития дорожной сети в Новолеушковском сельском поселении Павловского района

| № | Показатель прогноза дорожной сети | Единица измерения | Современное состояние | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 114,2 | 114,2 | 145,19 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.1 | федерального значения | км | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 1.2 | регионального и межмуниципального значения | км | 16,0 | 16,0 | 46,99 |
| 1.3 | местного значения | км | 78,7 | 78,7 | 78,7 |

Основные расчетные параметры уличной сети Новолеушковского сельского поселения Павловского района следует устанавливать в соответствии с таблицей 6 Программы.

Основным направлением развития дорожной сети Новолеушковского сельского поселения Павловского района, в период реализации Программы, будет являться обеспечение транспортной доступности площадок перспективной застройки и повышение качества, а также безопасности существующей дорожной сети. Учитывая, предусмотренные Генеральным планом, мероприятия по прогнозу развития дорожной сети Новолеушковского сельского поселения Павловского района, общая протяженность вновь построенных дорог составит 30,99 км.

Согласно Нормативам градостроительного проектирования плотность улично-дорожной сети принимается в пределах 2,2-2,4 км/км2 территории площади застройки.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

По прогнозу на долгосрочный период до 2030 года обеспеченность жителей поселения индивидуальными легковыми автомобилями составит:

- в 2017 году- 250 автомобилей на 1000 жителей;

- в 2020 году-375 автомобилей на 1000 жителей;

- в 2030 году-400 автомобилей на 1000 жителей.

Таблица 20 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения в Новолеушковском сельском поселении Павловского района

| Период, года | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень автомобилизации, автомобиль на 1000 жителей | 250 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 400 |
| параметры дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| интенсивность движения, авто/час | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| интенсивность прибытия на зеленый сигнал, авто/секунда | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, авто/секунда | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| поток насыщения, авто/секунда | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| установившийся интервал убытия очереди автомобилей, секунда | >2 | >2 | >2 | >2 | >2 | >2 | >2 |
| коэффициент загрузки полосы движением, % | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| доля зеленого сигнала в цикле, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| коэффициент приращения очереди | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| средняя длина очереди в автомобилях и метрах | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| удельное число остановок автомобиля, остановка/авто | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| коэффициент без остановочной проходимости | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| плотность движения, км / 1 км² территории | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| скорость, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| магистральные улицы и дороги | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Улицы и дороги местного значения, проезды | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| Велосипедные дорожки | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |

Изменения плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих мест и средних пассажиропотоков в автобусах. Согласно Нормативам градостроительного проектирования среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2017 года до 2030 года не меняется. Несмотря на рост автомобильных потоков, нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за причин:

- возрастающей мобильности населения;

- массового пренебрежения требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительного состояния автомобильных дорог;

- недостаточного технического уровня дорожного хозяйства;

- несовершенства технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах на улично-дорожной сети Новолеушковского сельского поселения Павловского района;

- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог - установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

Таблица 21 Прогноз показателей безопасности дорожного движения в Новолеушковском сельском поселении Павловского района

| Период, года | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пострадавших в результате возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля зарегистрированных ДТП с пострадавшими, к общему числу ДТП, % | ≤ 3,6 | ≤ 3,6 | ≤ 3,6 | ≤ 3,6 | ≤ 3,6 | ≤ 3,6 | ≤ 3,6 |
| Количество ДТП, штук | 25 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 |
| Количество лиц, пострадавших в ДТП, человек | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| Погибшие, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раненые, человек | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 |

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются: сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта; мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо: уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств; стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливных энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий: разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов; обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий. Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива. Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна Новолеушковского сельского поселения Павловского района обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается: оптимизация транспортных потоков, отвод основных транспортных потоков от селитебной территории населенного пункта, модернизация и реконструкция транспортной сети, создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц и санитарно-защитных зон. Для оперативного контроля состояния компонентов природной среды, выявления несанкционированных выбросов загрязняющих веществ и сбросов загрязненных сточных вод на территории, принятия соответствующих мер по их предупреждению представляется целесообразным:

- контроль и регулирование выбросов в атмосферу от передвижных источников (автотранспорта), контроль соответствия состава топлива, реализуемого на АЗС, установленным нормативам, контроль выполнения работ по озеленению территории санитарно-защитных зон предприятий и объектов, соблюдения режимов санитарно-защитных зон.

На расчетный период 2030 год Программы необходимо предусмотреть мероприятия по переходу на альтернативные, безопасные для окружающей среды источники энергии  и тепла (в том числе возобновляемые: солнечную энергию, энергию ветра, термальные воды и так далее). Для этих целей необходимо проведение исследований всех возможных на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района и Краснодарского края восстанавливаемых источников энергии. На территориях, прилегающих к транспортным магистралям, прогнозируется сохранение состояния атмосферного воздуха на уровне современного фонового значения, так как неизбежное увеличение количества личных легковых транспортных средств, компенсируется ограничением проектными решениями потока грузового автотранспорта, перспективной организацией движения транзитного и грузового транспорта вне территории жилой застройки. Строительные и транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами загрязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами. В качестве шумо-защитных мероприятий, при реализации которых прогнозируется уменьшение акустического дискомфорта, предусматривается: устройство санитарно-защитных зон между жилой застройкой и промышленными, коммунально-складскими и транспортными предприятиями, являющимися пространственными источниками шума, использование специального озеленения между жилой застройкой и автомобильными дорогами с интенсивным движением.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района, с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района, необходимо учитывать прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории поселения.

При разработке сценария развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывался оптимистичный сценарий, разработанный в Генеральном плане. Основным факторам, влияющим на развитие транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района, является стабильное развитие демографической ситуации, обеспечивающее рост уровня и качества жизни населения.

Достаточное количество рабочих мест сократит до минимума отток населения, в том числе молодежи. Оптимистическое развитие положительно повлияет на естественный прирост населения, увеличение рождаемости и сокращение смертности. Вместе с тем в связи с увеличением ожидаемой продолжительности жизни произойдет увеличение численности пенсионеров, значительно возрастет демографическая нагрузка на трудоспособное население.

Предпосылками для столь значительного увеличения населенного пункта сельского поселения могут стать расширение функциональной роли сельского поселения, развитие агропромышленной специализации и соответственно увеличение рабочих мест. В число новых производств могли бы войти глубокая переработка сельскохозяйственной продукции, объекты пищевой промышленности. Территориальный рост ст. Новолеушковской в соответствии с концепцией Генерального плана предусматривается в 3-х основных направлениях: - в восточном направлении предусматриваются территориальные резервы для развития жилой и общественной зоны общей площадью 191 га. В южном направлении прирост происходит, в основном, за счет переустройства ранее незанятых территорий под жилые кварталы. Площадь резервных площадок под новое жилищное строительство на перспективу составляет 238 га. В западном направлении происходит развитие промышленной зоны общей площадью 88 га. Территориальный рост х. Первомайский происходит в южном направлении за счет развития незанятых территорий под жилые кварталы. Площадь резервных площадок под новое жилищное строительство на перспективу составляет 45 га.

Наряду с доминирующим значением ядра общестаничного центра, расположенного на территории исторической части станицы Новолеушковской, предполагается формирование его новых узлов, к которым можно отнести территорию в восточной части в проектируемых кварталах жилой застройки. Предусматривается усиление рекреационных функций, связанное с размещением новых объектов отдыха и спорта, организацией парковых зон на прибрежных территориях рек Тихонькая и Сухонькая.

Для реализации этого варианта необходимо дальнейшее развитие существующих производственных предприятий и создание новых предприятий и рабочих мест. Наиболее эффективное развитие может получить агропромышленная отрасль, усиление глубокой переработки сельхозпродукции. При данном варианте можно рассчитывать не только на местные источники финансирования, но и вложение внешних инвестиционных средств.

Результаты демографического прогноза отражены в таблице 22 Программы.

Таблица 22 Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района

| Целевые показатели (индикаторы), единица измерения | Значения показателей по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2023 | 2024-2025 | 2026-2027 | 2028-2029 | 2030 |
| Протяженность автомобильных дорог, км | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 145,19 |
| Количество внедренных технических средств организации дорожного движения, объект/штука | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
| Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество рейсов для перевозки пассажиров общественным транспортом ежегодно, %, | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| максимальный возраст подвижного состава, лет | <8 |  |  |  |  |  |  |  |

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района, технико - экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Новолеушковского сельского поселения Павловского района, средства краевого бюджета. Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий:

- по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселении;

- по проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков);

- мероприятия по организации транспортного обслуживания.

Перечень мероприятий по ремонту дорог, мостов по реализации программы формируется Администрацией Новолеушковского сельского поселения Павловского района по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже 1 раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог определяются муниципальным контрактом в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. В случае капитального ремонта, реконструкции и строительства - проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги. Решения Администрации Новолеушковского сельского поселения Павловского района о проведении комплексных мероприятий по организации дорожного движения, в том числе:

- мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков,

- мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем, мероприятий по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения,

- мероприятий по мониторингу за работой транспортной инфраструктуры и

качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности принимаются в установленном порядке, предусмотренным Уставом Администрации Новолеушковского сельского поселения Павловского района и иными нормативно - правовыми документами.

Вместе с тем, при разработке настоящей Программы разработаны комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков. Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработке мер, направленных на их устранение;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в том числе проектные работы;

- установка/обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

При реализации Программы планируется осуществление следующих мероприятий:

- по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению;

- приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества ДТП;

- установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества ДТП.

Развитие транспортной инфраструктуры на территории поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти.

Таблица 23 График выполнения мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района

| Объект капитального строительства (ОКС) | ВИД | Год реализации | Объем денежных средств, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Проект, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  | 2017-2030 |  |  |  |  |  |  |
| размещение комплекса придорожного сервиса ст. Новолеушковская | сервис | 1 очередь 2019 | 101007,0 | - |  | 3423,0 | 97584,0 | - | 1 очередь 2019 |
| строительство объездной дороги ст. Новолеушковская | дорога | 2021-2030 | 1014199 | - |  | 10505,0 | 1003694,0 | - | 2021-2030 |
| реконструкция путепровода ст. Новолеушковская | путепровод | 2021-2030 | 1014199 | - |  | 10505,0 | 1003694,0 | - | 2021-2030 |
| строительство транспортных развязок в двух уровнях на федеральной автодороге «Кавказ» ст. Новолеушковская | дорога | 2021-2030 | 1014199,10 | - |  | 10505,1 | 1003694,0 | - | 2021-2030 |

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В расчетный период 2030 год воздушного, речного и безрельсового электрического общественного транспорта в Новолеушковском сельском поселении Павловского района не планируется.

Основным видом транспорта является автомобильный транспорт.

Основным видом общественного транспорта является автобус.

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам

транспорта не планируется.

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно - пересадочных узлов

Внесение изменений в развитие транспорта общего пользования согласно утвержденному Генеральному плану не планируется.

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается на парковках придомовых участков, автостоянках. Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу, отражены в таблице 24.

Таблица 24 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства в Новолеушковском сельском поселении Павловского района

| Мероприятия | Сроки реализации | Единица измерения | Количество единиц | Стоимость за единицу, тысяч рублей | Сумма, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства | 2017-2030 | штука | 18 | 0,0 | 0,0 |
| Размещение комплекса придорожного сервиса ст. Новолеушковская | 1 очередь 2019 год | единица | 1 | 101007,0 | 101007,0 |

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения, в связи с этим предлагается устройство тротуаров шириной 2 м и пешеходных зон. Программой предусматривается создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию безбарьерной среды.

Таблица 25 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

| Мероприятия | Сроки реализации | Единица измерения | Количество единиц | Стоимость за единицу, тысяч рублей | Сумма, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды | 2017-2030 | - | 5 | 0,0 | 0,0 |

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируются. Организация движения грузового транспорта не претерпит изменений, так как в настоящее время грузопотоки идут в обход жилой застройки и не оказывают на нее негативного влияния.

5.6. Мероприятия по развитию сети дорог Новолеушковского сельского поселения Павловского района

Таблица 26 Основные мероприятия по развитию сети дорог

| Мероприятия | Сроки реализации | Единица измерения | Количество единиц | Стоимость за единицу, тысяч рублей | Сумма, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строительство объездной дороги ст. Новолеушковская | 2021-2030 | км | 9,16 км | 110720,414847 | 1014199,0 |
| реконструкция путепровода ст. Новолеушковская | 2021-2030 | объект | 1,0 | 1014199,0 | 1014199,0 |
| строительство транспортных развязок в двух уровнях на федеральной автодороге «Кавказ» ст. Новолеушковская | 2021-2030 | км | 21,83 км | 46458,9601466 | 1014199,10 |

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района

Данные в Программе предложения по развитию транспортной

инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений органов местного самоуправления для органов государственной власти Краснодарского края по развитию транспортной инфраструктуры.

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета поселения, краевого бюджета. Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Новолеушковского сельского поселения Павловского района на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Таблица 27 Укрупненная оценка необходимых инвестиций по объектам транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района

| Наименование мероприятия | Местоположение | Параметры |  |  |  | Сроки реализации в плановом периоде | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид транспорта/дорожного хозяйства | Цели и задачи | Источник финансирования категория |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета, тыс. руб. | Внебюджетные средства, тысяч рублей |  |  |
| размещение комплекса придорожного сервиса | ст. Новолеушковская | сервис | сервис | 101007,0 | - | 1 очередь 2019 | Пересчет цен в соответствии со сметными нормативами |
| строительство объездной дороги | ст. Новолеушковская | дорога | качество услуг | 1014199 | - | 2021-2030 |  |
| реконструкция путепровода | ст. Новолеушковская | сооружение | качество услуг | 1014199 | - | 2021-2030 |  |
| строительство транспортных развязок в двух уровнях на федеральной автодороге «Кавказ» | ст. Новолеушковская | сооружение | качество услуг | 1014199,10 | - | 2021-2030 |  |

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района

Для достижения эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по строительству объектов транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети. Это позволит сократить вредное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду и в целом обеспечить устойчивость функционирования транспортной инфраструктуры.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач настоящей Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения

безопасности дорожного движения;

- обеспечение образовательных учреждений поселения учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в том числе проектные работы;

- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи;

При реализации настоящей Программы планируется осуществление следующих мероприятий:

- мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению;

- приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества ДТП;

- установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества ДТП.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района должны стать:

на 2017-2020 года:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- паспортизация всех бесхозных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению города;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков),

на 2021-2030 года:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению города;

- создание велодорожек и велосипедных маршрутов на территории поселения;

- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении 1 к Программе.

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем в Новолеушковском сельском поселении Павловского района не планируются.

Одним из путей экономии жидкого нефтяного топлива и снижения уровня загрязнения окружающей среды является замена (полная или частичная) бензинов и дизельных топлив другими энергоносителями, не нефтяного происхождения.

Среди альтернативных типов топлива привлекает внимание целый ряд продуктов различного происхождения: сжатый природный газ, сжиженные газы нефтяного происхождения и сжиженные природные газы, различные синтетические спирты, газовые конденсаты, водород, топлива растительного происхождения и так далее. Известные способы защиты компонентов экосистем от вредного воздействия дорожно-транспортного комплекса сводятся к 4 направлениям:

1. Организационно-правовые мероприятия включают формирование нового эколого-правового мировоззрения, эффективную реализацию государственной экологической политики, создание современного экологического законодательства и нормативно-правовой базы экологической безопасности, а меры государственный, административный и общественный контроль функций по охране природы. Они направлены на разработку и исполнение механизмов экологической политики, природоохранного законодательства на транспорте, экологических стандартов, норм, нормативов и требований к транспортной технике, топливно-смазочным материалам, оборудованию, состоянию транспортных коммуникаций и другие.

2. Архитектурно-планировочные мероприятия обеспечивают совершенствование планирования всех функциональных зон поселения (промышленной, селитебной – предназначенной для жилья, транспортной, санитарно-защитной, зоны отдыха и другие) с учетом инфраструктуры транспорта и дорожного движения, разработку решений по рациональному землепользованию и застройке территорий, сохранению природных ландшафтов, озеленению и благоустройству.

3. Конструкторско-технические и эко-технологические мероприятия позволяют внедрить современные инженерные, санитарно-технические и технологические средства защиты окружающей среды от вредных воздействий на предприятиях и объектах транспорта, технические новшества в конструкции, как автотранспортных средств, так и объектов дорожного комплекса.

4. Эксплуатационные мероприятия осуществляются в процессе эксплуатации транспортных средств и направлены на поддержание их состояния на уровне заданных экологических нормативов за счет технического контроля и высококачественного обслуживания.

Перечисленные группы мероприятий реализуются независимо друг от друга и позволяют достичь определенных результатов. Максимальный эффект достигается при их комплексном применении.

Мониторинг контроля и работы транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности, движением большегрузного автомобильного транспорта, определение ущерба автомобильным дорогам, нанесенного тяжеловесными автотранспортными средствами осуществляет организация, оказывающая услуги в сфере транспортного обслуживания. График выполнения мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района приведен в Приложении 1 к настоящей Программе.

В таблице 28 представлен перечень основных целевых показателей для оценки эффективности реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района.

Таблица 28 Перечень основных целевых показателей для оценки эффективности реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Первый этап |  |  |  | Расчетный этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 - 2030 |
| 1. | Удельный вес дорог, нуждающихся в реконструкции | % | 50,0 | 35,20 | 25,84 | 10,0 | 0,00 |
| 2. | Доля протяжённости автомобильных дорог, приведенных в соответствие нормативным требованиям | % | 50,0 | 85,20 | 91,0 | 100,0 | 100,00 |
| 2. | Индекс нового строительства | % | 0,00 | 0,00 | 9,16 | 0,00 | 21,83 |
| 3. | Прирост протяженности дорог | км | 0,00 | 0,00 | 114,2 | 114,2 | 145,19 |
| 4. | Общая протяженность дорог | км | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 145,19 |
| 5. | Количество аварий | ед. | 25 | 21 | 21 | 18 | 3 |

Сведения о показателях безопасности дорожного движения, в связи с реализацией мероприятий, предусмотренных Программой, отражены в таблице 21 Программы. Показатели развития транспортной инфраструктуры сведены в таблицу 22 Программы.

8. Предложения по институцианальным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района предусматривает внесение изменений в Генеральный план:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий

Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо функционирование, использование и доступность сайта Новолеушковского сельского поселения Павловского района.

Основными задачами по нормативному правовому и информационному обеспечению реализации мероприятий являются:

- обеспечение реализации Генерального плана, разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений, внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов). В современных условиях для эффективного управления развитием территории поселения недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местного бюджета для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. В случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной. План мероприятий «Дорожная карта «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 1336-р.  В ноябре 2014 года в план мероприятий включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. В конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс Российской Федерации были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры. Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся:

- разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реализация Генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района относится к полномочиям органов местного самоуправления Новолеушковского сельского поселения Павловского района в области градостроительной деятельности. Что соответствует части 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Что согласовано и соответствует Требованиям к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440. Разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и сельских поселений, по общему правилу, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района - документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по:

- проектированию,

- строительству,

- реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены:

- государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения,

- планом и программой комплексного социально-экономического развития

поселения, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельных требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов. Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новолеушковского сельского поселения Павловского района подлежит утверждению в шестимесячный срок, с даты утверждения Генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты

транспортной инфраструктуры,

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса,

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов),

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами, разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы три основные составляющие: конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги, высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги, создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, краевых, муниципальных. Транспортная система поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры поселения, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

Приложение 1

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОЛЕУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения, год | Объемы финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  | Ожидаемый конечный результат | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории Новолеушковского сельского поселения Павловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция путепровода ст. Новолеушковская | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение доступности услуг | Администрация Новолеушковского сельского поселения Павловского района |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 | 112688 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 | 112688 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 | 112688 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 | 112688 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2025 | 112688 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 | 112688 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 112688 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 | 112688 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 | 112688 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 | 112695 | 111526 | 1169 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2017-2030 | 1014199 | 1003694 | 10505 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Проведение оценки качества содержания автомобильных дорог общего пользования муниципального значения подрядными организациями | весь период 2017-2030 | без финансирования |  |  |  |  | Соответствие эксплуатацион- ных показателей автодорог требованиям стандартов | Администрация Новолеушковского сельского поселения Павловского района |
| II | Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и формированию правосознания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Агитационно- профилактическая работа. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | весь период 2017-2030 | без финансирования |  |  |  |  | Предупрежде-ние и снижение детского дорожно- транспортного травматизма | ОГИБДД по Краснодарскому краю |
| III | Мероприятия по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение комплекса придорожного сервиса ст. Новолеушковская | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие транспортной инфраструк- туры | Администрация Новолеушковского сельского поселения Павловского района |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 11007 | 97584 | 3423 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2017-2030 | 11007 | 97584 | 3423 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | строительство объездной дороги ст. Новолеушковская | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие транспортной инфраструк- туры | Администрация Новолеушковского сельского поселения Павловского района |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 | 112688 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 | 112688 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 | 112688 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 | 112688 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2025 | 112688 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 | 112688 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 112688 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 | 112688 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 | 112688 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 | 112695 | 111526 | 1169 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2017-2030 | 1014199 | 1003694 | 10505 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Строительство транспортных развязок в двух уровнях на федеральной автодороге «Кавказ» ст. Новолеушковская | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие транспортной инфраструк- туры | Администрация Новолеушковского сельского поселения Павловского района |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 | 111521 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 | 111521 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 | 111521 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 | 111521 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2025 | 111521 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 | 111521 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 111521 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2028 | 111521 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2029 | 111521 | 111521 | 1167 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2030 | 112695,1 | 111526 | 1169,1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2017-2030 | 114199,1 | 1003694 | 10505,1 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест | 2017-2030 | без финансирования |  |  |  |  | Хранение авто по проекту зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства | Администрация Новолеушковского сельского поселения Павловского района |