**Проведены работы на 23. 07. 2020г. (20 %)**

- замена электропроводки,

- проводится установка нового электрощитка,

- выключатели и розетки устанавливаются с учетом маломобильных групп.