УТВЕРЖДЕН

приказом директора МБУК «Библиотека

Красносельского сельского поселения»

от « 11 »   ноября   2015 г.

План

мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов учреждения и услуг муниципального бюджетного учреждения культуры  «Библиотека Красносельского сельского поселения»

(далее – «дорожная карта)

1. Основные цели, задачи и сроки выполнения «дорожной карты» и показатели результативности

Целью реализации и разработки плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципального бюджетного учреждения культуры  «Библиотека Красносельского сельского поселения» является формирование к 2018 году условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, их интеграция в обществе, совершенствование системы реабилитации инвалидов, повышение уровня и качества их жизни.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1) выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов;

2) оценка потребности в устранении ограничений и барьеров;

3) обеспечение доступности для инвалидов к услугам учреждения.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации «дорожной карты» с 2016 по 2018 год.

Выбор мероприятий «дорожной карты» обусловлен необходимостью полного и качественного выполнения доступа инвалидов к объекту культуры.

2. Реализация «дорожной карты»

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в отраслевых программах и в бюджете сельских поселений на плановый период.

3. Показатели доступности для инвалидов услуг муниципального образования Динской район

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности 2016 2017 2018 | Орган, ответственный за достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доступность получения библиотечных услуг |  | + |  | Администрация Красносельского сельского поселения Динского района |

4. Основные мероприятия, направленные на повышение значений показателей доступности для инвалидов услуг муниципального бюджетного учреждения культуры  «Библиотека Красносельского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативно-правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Совершенствование нормативной базы |
| 1 | Создание «дорожной карты» | П.1 ч.4 ст. 26 №419-ФЗ от 01.12.2014г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам соц.защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Директор МБУК «Библиотека Красносельского сельского поселения» | 4 квартал 2015г. | Выполнение мероприятий «дорожной карты» |
| 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов МБУК «БКСП» |
| 1 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения к зданию учреждения | Паспорт доступности МБУ «КДЦ» от 26.10.2014 | Администрация Красносельского сельского поселения Динского района | 2018г. | Выполнение мероприятий «дорожной карты» |
| 2 | Беспрепятственный доступ к предоставлению муниципальной услуге: | Закон Краснодарского края 31229 от 27.04.2007г. «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае» |  |  | Выполнение мероприятий «дорожной карты» |
| 2.1 | Поручни и пандусы | Паспорт доступности МБУ «КДЦ» от 26.10.2014 | Администрация Красносельского с/п | 2017 г. |  |
| 2.2 | Система вызова помощника (кнопка вызова) | Приказ Министерства регионального развития РФ №065 от 27.12.2011 «Об утверждении свода правил «СНИП35-01-2001»…. | Администрация Красносельского с/п | 2016 г. |  |
| 2.3 | Вход в помещение учреждения (порог и перепад высот) | Приказ Министерства регионального развития РФ №065 от 27.12.2011 «Об утверждении свода правил «СНИП35-01-2001»…. | Администрация Красносельского с/п | 2016 г. |  |
| 2.4 | Реконструкция дверей и дверного проёма (ширина более 0,9м.) | Приказ Министерства регионального развития РФ №065 от 27.12.2011 «Об утверждении свода правил «СНИП35-01-2001»…. | Директор МБУК «БКСП» | 4 квартал 2015г. |  |
| 2.5 | Знаки доступности (зданий, помещений), контрастная маркировка | Приказ Министерства регионального развития РФ №065 от 27.12.2011 «Об утверждении свода правил «СНИП35-01-2001»…. | Администрация Красносельского с/п | 2017 г. |  |
| 2.6 | Высота кафедры (менее 0,8 м.) |  | Директор МБУК «БКСП» | 2018 г. |  |
| 2.7 | Подходы к стеллажам |  | Директор МБУК «БКСП» | 4 квартал 2017г. |  |
| 2.8 | Специализированный доступ к сайту библиотеки (для слабовидящих) |  | Администрация Красносельского с/п | 2018 г. |  |

Директор МБУК «Библиотека

Красносельского сельского поселения»                                                                             К.А. Бузина