**Проект благоустройство участка группы « Жемчуженки»**

**«Планета детства своими руками»**

**Воспитатель**: А.В.Лукьянчикова.

**Срок реализации проекта**: краткосрочный, июнь, июль.

**Участники проекта:** Дети старшей группы, воспитатели, родители.

**Тип:** Практико-ориентированный

**Вид**: Творческий

**Основное направление:** благоустройство и преобразование территории ДОУ в пространство с наличием новых зон, создание безопасных условий для жизнедеятельности детей.

**Сроки проведения проекта**: июнь, июль.

**Постановка проблемы:** развитие ребенка зависит от того, как осуществляется процесс его воспитания, как организованно пространство, в котором он растет и совершенствуется, в каком окружении он находится – в монотонном, однообразном или наоборот, разнообразном, насыщенном, неординарном, изменяющимся, динамичном.

Заглянув на наш участок, можно увидеть, примитивное игровое оборудование, отсутствие игровых зон для развития детей. Единственное решение – создать красочную детскую инфраструктуру. Детская площадка на участке должна быть территорией, где сконструирована максимально привлекательная для детей предметно – пространственная среда.

**Цель проекта:**

Благоустройство участка детского сада, озеленение, эстетическое оформление.

Задачи:

1.Создать благоприятные и безопасные условия для воспитания обучения, развития детей дошкольников.

2.Привлечь родителей к работе по проекту.

3.Индивидуально создать «Образ» участка ДОУ с наличием новых игровых, спортивных и развивающих зон. 4. Улучшить художественное оформление участка ДОУ.

**Ожидаемые результаты:**

1.Благоустройство участка в соответствии с поставленными задачами.

2. Художественное оформление участка игрового оборудования.

3.Создание условий для охраны и укреплений здоровья детей.

4. Вовлеченность и активность всех участников проекта;

5.Преобразование территории ДОУ в пространство с наличием новых зон, привлекательных для детей, предоставляющих детям возможность выбора деятельности, реализации своих возможностей. **Содержание проекта:**

**1этап: Подготовительный** (инициативная группа, разработка проекта).

**2этап: Основной организационно - практический** (реализация проекта).

**3этап: заключительный (** презентация, фото выставка).

**План реализации проекта:**

**Подготовительный:**

**Воспитатели**

- родительское собрание « Объединение усилий ДОУ и семьи по благоустройству территории»

-.сбор заявок и предложений по благоустройству территории « Наши идеи»

- сотрудничество с родителями

-создание инициативной группы

- написание проекта «Планета детства своими руками»

-

**Основной организационно практический:**

**Работа с родителями**

- составление карты - схемы создания территории инициативной группы.

- составление плана деятельности

- заготовка строительного материала

-строительство площадки с наличием новых зон.

- семейная покраска

**Дети**

- выставка рисунков «Планета детства»

- конкурс рассказов «Дом в котором я живу»

- посадка цветов на участке группы.

- эстетическое оформление веранды.

**Заключительный**: Оформление фотовыставки «Глазами объектива» ( фото документы проекта) Презентация «О чем мы мечтали»

**Перспективный план**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** |
| родительское собрание « Объединение усилий ДОУ и семьи по благоустройству территории» | июнь | Воспитатели |
| создание инициативной группы | июнь |  |
| сбор заявок и предложений по благоустройству территории « Наши идеи» | июнь | Инициативная группа |
| написание проекта «Планета детства своими руками» | июнь | Воспитатель |
| - заготовка строительного материала |  | Инициативная группа |
| строительство площадки с наличием новых зон. | июнь | Инициативная группа |
| семейная покраска «Разноцветный мир красок» | июнь | Инициативная группа |
| эстетическое оформление веранды. | июнь | Воспитатели |
| - посадка цветов на участке группы. | июнь | Воспитатели  Родители |
| выставка рисунков «Планета детства» | июль | Воспитатели |
| конкурс рассказов «Дом в котором я живу» | июль | Воспитатели  Родители |
| Презентация «О чем мы мечтали» | июль | Воспитатель |
| Оформление фотовыставки «Глазами объектива» ( фото документы проекта) | июль | Воспитатели  Родители |