ПРОЕКТ

Утверждаю: Директор МАОУ СОШ № 7 _____________И.В.Свалова « 01 » марта 2018 года приказ № 14

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности МАОУ СОШ № 7 для инвалидов и других маломобильных групп

населения (2018-2030 годы)»

Раздел I. Общее описание «Дорожной карты»

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности МАОУ СОШ № 7 для инвалидов и других маломобильных групп населения (2018-2030 годы) (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012           № 2181-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

- Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 297;

- Постановления Главы городского округа Сухой Лог от 12.11.2014 № 2625-ПГ «О координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Сухой Лог»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2017 № 575 «О внесении изменений в пункт 3 правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;

- Федеральный закон от 07.06.2017 № 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2017

№ 481-ПП «Об утверждении порядка согласования мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящихся в государственной

собственности Свердловской области, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 24.08.2017 № 602-ПП «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга обеспечения органами государственной власти Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам».

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении  услуг, необходимой  информации) (далее   -   МГН) на территории МАОУ СОШ № 7.

- Раздел II. Характеристика проблемы

- и обоснование необходимости ее решения

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития городского округа Сухой Лог. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

В МАОУ СОШ № 7 обучается 985 человек (по состоянию на 01.01.2018). Из них – 7 детей-инвалидов (0,7 %). По адаптированным основным общеобразовательным программам в  общеобразовательных классах обучается 2,6% от общего числа обучающихся. На дому, в том числе дистанционно, получают образование 0 человек – 0 % от общего числа обучающихся.

В МАОУ СОШ № 7 имеется одна аудитория, приспособленная для обучения инвалидов по опорно-двигательной системе, что составляет 2,5% от общего числа аудиторий МАОУ СОШ № 7.

В феврале 2014 года был разработан паспорт доступности МАОУ СОШ № 7, который был передан в Управление социальной политики города для ввода в автоматизированную систему АИС «Доступная среда Свердловской области». По итогам паспортизации необходимо принять управленческие решения для определения первоочередных мер по дальнейшему обустройству и адаптации зданий и помещений МАОУ СОШ № 7.

Раздел III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2021 года на территории МАОУ СОШ № 7 беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других  МГН в МАОУ СОШ № 7.

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других МГН на территории МАОУ СОШ № 7.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Раздел IV.Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 12 лет с 2018 по 2030 годы и включает три этапа:

первый этап – 2018-2021 год;

второй этап – 2023-2026 годы;

третий этап – 2027-2030 годы.

Первый этап – оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории МАОУ СОШ № 7 посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

В 2018 году на первом этапе реализации мероприятий планируется скорректировать нормативно-правовую базу для коррекции значений показателей доступности МАОУ СОШ № 7 для инвалидов и МГН.

Второй этап – реализация конкретных мероприятий в области обеспечения повышения показателей доступности приоритетных объектов и услуг в МАОУ СОШ № 7.

Третий этап – анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории МАОУ СОШ № 7, и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период.

В 2030 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории МАОУ СОШ № 7.

Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий

«дорожной карты»

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами городского округа Сухой Лог.

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «дорожной карты» осуществляет заместитель директора МАОУ СОШ № 7 по административно-хозяйственной части.

Заместитель директора по АХЧ ежегодно (по итогам года) до 15 января формирует отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» и ее результатах.

Раздел VI. Оценка эффективности реализации

мероприятий «дорожной карты»

Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей доступности объектов и помещений МАОУ СОШ № 7 для инвалидов и МГН.

Перечень услуг, оказываемых МАОУ СОШ № 7

| Наименование государственной услуги | Категории потребителей государственной услуги | Нормативный срок освоения |
| --- | --- | --- |
| Реализация основной образовательной программы начального общего образования | Физические лица, достигшие возраста 6,5 лет | 4 года |
| Реализация основной образовательной программы основного общего образования | Физические лица, получившие начальное общее образование | 5 лет |
| Реализация основной образовательной программы среднего общего образования | Физические лица, получившие основное общее образование | 2 года |
| Реализация программ внеурочной деятельности обучающихся | Физические лица осваивающие основную образовательную программу начального общего образования | 4 года |
| Реализация программ дополнительного образования | Физические лица осваивающие основную образовательную программу начального общего, основного общего, среднего общего образования | 11 лет |
| Услуги по организации летнего отдыха детей | Физические лица городского округа Сухой Лог в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет | ежегодно |
| Электронные услуги в сфере образования | Физические лица, осваивающие программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | ежегодно |

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты

МАОУ СОШ № 7

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (годы) |  |  |  | Должностное лицо, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019-2021 | 2022-2026 | 2027-2030 |  |
| 1 | Удельный вес помещений, в которых для инвалидов по слуху, зрению обеспечивается дублирование необходимой звуковой, сенсорной информации; для инвалидов опорно-двигательного аппарата обеспечивается безбарьерная мобильность. | 2,5% | 5% | 6% | 7% | Бакланова Е.С., заместитель директора по административно-хозяйственной части |
| 2 | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху, зрению, опорно-двигательному аппарату к объектам | 0% | 0% | 5% | 7% | Бакланова Е.С., заместитель директора по административно-хозяйственной части |
| 3 | Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слуху по слуху, зрению, опорно-двигательному аппарату в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций | 1 | 1 | 1 | 1 | Бакланова Е.С., заместитель директора по административно-хозяйственной части |
| 4 | Количество специалистов МАОУ СОШ № 7, работающих с инвалидами, проинструктированных по вопросам, связанным с обеспечением доступности услуг | 2 | 4 | 6 | 7 | Бакланова Е.С., заместитель директора по административно-хозяйственной части |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

МАОУ СОШ № 7

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и утверждение нормативно-правовых актов МАОУ СОШ № 7, регламентирующих деятельность учреждения по повышению показателей доступности объектов и услуг |  | Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 297; - Постановления Главы городского округа Сухой Лог от 12.11.2014 № 2625-ПГ «О координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Сухой Лог» | Бакланова Е.С., заместитель директора по АХЧ | До 01.03.2018 | Пакет нормативно-правовых актов МАОУ СОШ № 7, регламентирующих деятельность учреждения по повышению показателей доступности объектов и услуг |
| 2. | Проведение административных совещаний по вопросам повышения показателей доступности |  | Дорожная карта МАОУ СОШ № 7 | Свалова И.В.., директор МАОУ СОШ № 7, Бакланова Е.С., заместитель директора по АХЧ МАОУ СОШ № 7 | ежеквартально | Своевременная корректировка планов |
| Раздел П. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (зданий, помещений) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паспортизация объектов МАОУ СОШ № 7 |  | Дорожная карта МАОУ СОШ № 7 | Бакланова Е.С., заместитель директора по АХЧ МАОУ СОШ № 7 | 2018 г. | Оценка состояния доступности объектов инфраструктуры МАОУ СОШ № 7 |
| 2. | Разработка планов ремонтно-строительных работ и приобретения необходимого оборудования |  | Дорожная карта МАОУ СОШ № 7 | Бакланова Е.С., заместитель директора по АХЧ МАОУ СОШ № 7 | 2018-2020 гг. | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры МАОУ СОШ № 7 |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ремонтно-строительные работы | Паспорт доступности объекта, Дорожная карта МАОУ СОШ № 7 | Свалова И.В.., директор МАОУ СОШ № 7, Бакланова Е.С., заместитель директора по АХЧ МАОУ СОШ № 7 | в соответствии с планами | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры МАОУ СОШ № 7 |
| 2. |  | Приобретение необходимого оборудования | Паспорт доступности объекта, Дорожная карта МАОУ СОШ № 7 | Свалова И.В.., директор МАОУ СОШ № 7, Бакланова Е.С., заместитель директора по АХЧ МАОУ СОШ № 7 | в соответствии с планами | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры МАОУ СОШ № 7 |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обучение специалистов МАОУ СОШ № 7 | Дорожная карта МАОУ СОШ № 7, Приказы директора | Свалова И.В.., директор МАОУ СОШ № 7, заместитель директора по АХЧ МАОУ СОШ № 7 | 2018-2030 гг. | Увеличение доли специалистов МАОУ СОШ № 7, обученных по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты

МАОУ СОШ № 7

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (годы) |  |  |  | Должностное лицо, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | Удельный вес помещений, в которых для инвалидов по слуху, зрению обеспечивается дублирование необходимой звуковой, сенсорной информации; для инвалидов опорно-двигательного аппарата обеспечивается безбарьерная мобильность. | 2,5% | 5% | 7,5% | 10% | Тихомирова Н.А., заместитель директора по административно-хозяйственной части |
| 2 | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху, зрению, опорно-двигательному аппарату к объектам | 0% | 0% | 5% | 10% | Тихомирова Н.А., заместитель директора по административно-хозяйственной части |
| 3 | Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слуху по слуху, зрению, опорно-двигательному аппарату в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций | 1 | 1 | 1 | 1 | Тихомирова Н.А., заместитель директора по административно-хозяйственной части |
| 4 | Количество специалистов МАОУ СОШ № 7, работающих с инвалидами, проинструктированных по вопросам, связанным с обеспечением доступности услуг | 2 | 5 | 7 | 10 | Тихомирова Н.А., заместитель директора по административно-хозяйственной части |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

МАОУ СОШ № 7

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и утверждение нормативно-правовых актов МАОУ СОШ № 7, регламентирующих деятельность учреждения по повышению показателей доступности объектов и услуг |  | Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 297; - Постановления Главы городского округа Сухой Лог от 12.11.2014 № 2625-ПГ «О координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Сухой Лог» | Тихомирова Н.А., заместитель директора по АХЧ | До 01.11.2015 | Пакет нормативно-правовых актов МАОУ СОШ № 7, регламентирующих деятельность учреждения по повышению показателей доступности объектов и услуг |
| 2. | Проведение административных совещаний по вопросам повышения показателей доступности |  | Дорожная карта МАОУ СОШ № 7 | Свалова И.В.., директор МАОУ СОШ № 7, Тихомирова Н.А., заместитель директора по АХЧ МАОУ СОШ № 7 | ежеквартально | Своевременная корректировка планов |
| Раздел П. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (зданий, помещений) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паспортизация объектов МАОУ СОШ № 7 |  | Дорожная карта МАОУ СОШ № 7 | Тихомирова Н.А., заместитель директора по АХЧ МАОУ СОШ № 7 | 2014-2015 гг. | Оценка состояния доступности объектов инфраструктуры МАОУ СОШ № 7 |
| 2. | Разработка планов ремонтно-строительных работ и приобретения необходимого оборудования |  | Дорожная карта МАОУ СОШ № 7 | Тихомирова Н.А., заместитель директора по АХЧ МАОУ СОШ № 7 | 2016-2020 гг. | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры МАОУ СОШ № 7 |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ремонтно-строительные работы | Паспорт доступности объекта, Дорожная карта МАОУ СОШ № 7 | Свалова И.В.., директор МАОУ СОШ № 7, Тихомирова Н.А., заместитель директора по АХЧ МАОУ СОШ № 7 | в соответствии с планами | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры МАОУ СОШ № 7 |
| 2. |  | Приобретение необходимого оборудования | Паспорт доступности объекта, Дорожная карта МАОУ СОШ № 7 | Свалова И.В.., директор МАОУ СОШ № 7, Тихомирова Н.А., заместитель директора по АХЧ МАОУ СОШ № 7 | в соответствии с планами | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры МАОУ СОШ № 7 |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обучение специалистов МАОУ СОШ № 7 | Дорожная карта МАОУ СОШ № 7, Приказы директора | Свалова И.В.., директор МАОУ СОШ № 7, Тихомирова Н.А., заместитель директора по АХЧ МАОУ СОШ № 7 | 2016-2018 гг. | Увеличение доли специалистов МАОУ СОШ № 7, обученных по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |